[image: image1.jpg](22



[image: image1.jpg]



	Datum jednání:
	24. 02. 2022
	Bod programu:
	

	Číslo návrhu:
	19/ZK/22

	Název bodu:
	Žádosti o změnu realizace projektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje




	Předkladatel:
	Pavel Hroch



	Zpracoval:


	OEZI

	Vedoucí odboru:


	Ing. Jan Návara


NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

I. bere na vědomí
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

1. žádost příjemce dotace města Nové Hrady, IČO 00245267, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce čp. 45 v N. Hradech“, reg. č. 439-02-11/21,

v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2018:

2. žádost příjemce dotace městyse Štěkeň, IČO 00251895, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán městys Štěkeň“, reg. č. 425-01-008/18,

v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2017:

3. žádost příjemce dotace obce Břehov, IČO 00581208, o prodloužení termínu realizace projektu „Obec Břehov – územní plán“, reg. č. 425-01-009/17,

v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021:

4. žádost příjemce dotace obce Chelčice, IČO 00251241, o změnu názvu projektu „6 BJ Chelčice“, reg. č. 477-002/21;

I. schvaluje
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj hospodářsky slabých oblastí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

1. prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce čp. 45 v N. Hradech“, reg. č. 439-02-11/21, příjemce dotace město Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO 00245267, a to do 30. 6. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2022,
v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2018:

2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán městys Štěkeň“, reg. č. 425-01-008/18, příjemce dotace městys Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, IČO 00251895, a to do 30. 6. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 7. 2022,

v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2017:

3. prodloužení termínu realizace projektu „Obec Břehov – územní plán“, reg. č. 425-01-009/17, příjemce dotace obec Břehov, Břehov 20, 373 41 Hluboká nad Vltavou, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 16. 1. 2023,

v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021:
4. změnu názvu projektu „6 BJ Chelčice“, reg. č. 477-002/21, příjemce dotace obec Chelčice, Chelčice 123, 389 01 Vodňany, IČO 00251241, a to na název „7 BJ Chelčice“, a zároveň i změnu projektu spočívající v rozšíření záměru ze 6 bytových jednotek na 7;

I. ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 30. 6. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle Části I, Článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. Ve všech v materiálu uvedených žádostech je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 183/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021 bylo městu Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady, IČO 00245267, schváleno poskytnutí dotace ve výši 790 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce čp. 45 v N. Hradech“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 3. 2022 Z důvodu problematické aktuální situace týkající se koronavirové krize nebude možné projekt v původním termínu realizovat, neboť není možné zajistit firmu, která by fasádu v zimních a jarních měsících udělala. Město proto žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.
2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 380/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018 bylo městysu Štěkeň, Na Městečku 20, 387 51 Štěkeň, IČO 00251895, schváleno poskytnutí dotace ve výši 182 500 Kč na realizaci projektu „Územní plán městys Štěkeň“, s termínem ukončení realizace projektu do 13. 12. 2020. Následně byl tento termín na základě žádosti městyse usnesením zastupitelstva kraje č. 50/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 prodloužen do 30. 6. 2021 a dále pak opět na žádost městyse usnesením zastupitelstva kraje č. 216/2021/ZK-8 ze dne 24. 6. 2021 prodloužen do 31. 12. 2021. Městys Štěkeň žádá ještě jednou o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2022 a to z důvodu pozdržení projednání územního plánu pro veřejné jednání na Úřadu územního plánování Městského úřadu Strakonice. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 395/2017/ZK-9 ze dne 2. 11. 2017 bylo obci Břehov, Břehov 20, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 00581208, schváleno poskytnutí dotace ve výši 90 750 Kč na realizaci projektu „Obec Břehov - územní plán“, s termínem ukončení realizace projektu do 2. 11. 2019. Následně byl tento termín na základě žádosti obce usnesením zastupitelstva kraje č. 293/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 prodloužen do 31. 12. 2020 a dále pak opět na žádost obce usnesením zastupitelstva kraje č. 247/2020/ZK-29 ze dne 24. 9. 2020 prodloužen do 31. 12. 2021. Obec Břehov žádá ještě jednou o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2022 a to kvůli dohadovacími jednáními s dotčenými orgány státní správy, zhotovitelem ÚP a zástupci obce Břehov, týkajícími se velkého množství námitek. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 292/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 bylo obci Chelčice, Chelčice 123, 389 01 Vodňany, IČO 00251241, schváleno poskytnutí dotace ve výši 323 360 Kč na realizaci projektu „6 BJ Chelčice“. Z důvodu zjištění výhodnější dispozice stávajících budov a možnosti rozšířit tak původní záměr výstavby 6 bytových jednotek o další jednu bytovou jednotku na celkový počet bytových jednotek 7 žádá obec o změnu názvu projektu na „7 BJ Chelčice“. Celkové uznatelné výdaje, termín ukončení realizace projektu ani výše dotace se nemění.
Finanční nároky a krytí: prodloužení termínů realizace bude hrazeno z rozpočtu ORJ 1453 

Vyjádření správce rozpočtu: 

Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - z hlediska návrhu financování

Návrh projednán (stanoviska): 

1. Rada kraje svým usnesením č. 166/2022/RK-34 ze dne 10. 2. 2022 doporučila zastupitelstvu kraje schválit body 1. až 4. části II. usnesení v předloženém znění.

2. Ing. Milena Skřičilová (OREG): Po posouzení žádosti o změnu názvu projektu reg.č. 477-002/21, projekt „6 BJ Chelčice“, smlouva SDO/OEZI/2070/21, se změnou souhlasím.

PŘÍLOHY:

1. Žádost Nové Hrady (1. Žádost Nové Hrady.pdf)
2. Žádost Štěkeň (2. Žádost Štěkeň.pdf)
3. Žádost Břehov (3. Žádost Břehov.pdf)
4. Žádost Chelčice (4. Žádost Chelčice.pdf)
Zodpovídá: vedoucí OEZI - Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 6. 2022

Termín splnění: 30. 6. 2022

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz

1
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 370 76, Tel: 386720111, http://www.kraj-jihocesky.cz


