| Datum jednání: | 18. 06. 2026 | Bod programu: 84. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 157/ZK/26 |  |  |
| Název bodu: | Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě o převodu pozemků se zřízením věcného práva |  |  |

| Předkladatel: | doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., náměstkyně hejtmana |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OHMS |
| Vedoucí odboru: | Bc. Jakub Randák, pověřen zastupováním vedoucího odboru OHMS |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě o převodu pozemků se zřízením věcného práva ze dne 24. 10. 2022 uzavřenou mezi Jihočeským krajem, jako darujícím, a městem Tábor, sídlem Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor, IČO 00253014, jako obdarovaným, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro vydání pravomocného stavebního povolení, a to do 31. 12. 2032 dle přílohy č. 1 návrhu č. 157/ZK/26;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci části I. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Podle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je rozhodování o nabytí     a převodu hmotných nemovitých věcí, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Z důvodu administrativní a technické náročnosti při zajišťování nezbytných podkladů a stanovisek dotčených subjektů nelze předpokládat vydání pravomocného stavebního povolení ve stanovené lhůtě  do 25. 10. 2026. Proces přípravy podkladů vyžaduje delší časový rozsah, než byl původně stanoven.

V předloženém návrhu usnesení se navrhuje uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě o převodu pozemků se zřízením věcného práva, který upravuje rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v prodloužení lhůty pro vydání pravomocného stavebního povolení, a to do 31. 12. 2032. Tato změna se nedotýká ujednaných věcných práv v darovací smlouvě, proto není předmětem zápisu do katastru nemovitostí.

Nové změní:

„Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě, kterým se článek čtvrtý odstavec pátý mění a nahrazuje se novým zněním tak, že nově zní takto:

Smluvní strany se dále dohodly na rozvazovací podmínce účinnosti této darovací smlouvy tak, že nebude-li na stavbu / rekonstrukci zem. stavby bez čp., která je součástí pozemku parcely č. 384/1         v katastrálním území Měšice u Tábora, vydáno do 31.12.2032 pravomocné stavební povolení, pozbývá tato darovací smlouva účinnost a smluvní strany jsou povinni si plnění z této smlouvy vzájemně vrátit       a vypořádat“.

Rada Jihočeského kraje usnesením č. 641/2026/RK-39 ze dne 28. 05. 2026 doporučuje zastupitelstvu kraje předložený návrh usnesení schválit.

Finanční nároky a krytí: bez finančních nároků

Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

Návrh projednán (stanoviska): nebylo vyžádáno

PŘÍLOHY:

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě o převodu pozemků se zřízením věcného práva (ZK180626_157_př. 1.pdf)

Darovací smlouva o převodu pozemků se zřízením věcného práva (ZK180626_157_př. 2.pdf)

Zodpovídá: Bc. Jakub Randák, pověřen zastupováním vedoucího odboru OHMS

Termín kontroly: II. pololetí 2026

Termín splnění: II. pololetí 2026