| Datum jednání: | 18.06.2026 | Bod programu: 50 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 195/ZK/26 |  |  |
| Název bodu: | Realizace projektu předkládaného do Operačního programu Rybářství a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje – KŠH – sádky |  |  |

| Předkladatel: | Ing. David Štojdl |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSMT |
| Vedoucí odboru: | Ing. Hana Šímová |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. realizaci projektu „Modernizace rybářského provozu Krajské školní hospodářství České Budějovice VI“ (žadatel: Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2) a podání žádosti o podporu do Operačního  programu Rybářství 2021–2027 s celkovými výdaji ve výši 38 215 760,40 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 37 665 760,48 Kč,

2. kofinancování projektu „Modernizace rybářského provozu Krajské školní hospodářství České Budějovice VI“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 832 880,24 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního  programu Rybářství 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu,

3. předfinancování projektu „Modernizace rybářského provozu Krajské školní hospodářství České Budějovice VI“ Jihočeským krajem ve výši 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 832 880,24 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního  programu Rybářství 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu,

4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Modernizace rybářského provozu Krajské školní hospodářství České Budějovice VI“ Jihočeským krajem v celkové výši 549 999,92 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního  programu Rybářství 2021–2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 tohoto návrhu;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I uvedeného usnesení.

T: 31.12.2026

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OŠMT předkládá návrh v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění, a v souladu se Směrnicí pro přípravu a realizaci evropských projektů (SM/115/ZK).

Dne 13. 10. 2025 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR 29. výzvu – Investice do akvakultury v rámci Operačního  programu Rybářství 2021–2027. Jedním ze specifických cílů je SC 2.1 – Podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii. Příjem žádostí probíhal od 21. 10. 2025 do 16. 1. 2026, jednalo se o kolovou výzvu. Jejím cílem byly investice do rybníků, sádek, líhní, pořízení zařízení k vlastní produkci ryb a rybářského vybavení.

Krajské školní hospodářství (KŠH) podalo žádost o dotaci do výše popsané výzvy, ve které uspělo. Nyní má projekt k dispozici interní depeši o doporučení k financování žádosti s registračním číslem CZ.08.02.01/02/25_029/0000866. Projekt bude realizován v roce 2027.

Cílem projektu jsou investice do modernizace rybářského provozu organizace. KŠH ročně produkuje až 680 t ryb. Zhruba 80 % je nutné před samotným prodejem sádkovat. Polovina areálu sádek je v současné době provozně nevyužitelná k sádkování ryb. Důvodem je nevyhovující stav nádrží bez pevného opevnění, které mají propustné dno. Ve zbývající části je část nádrží stavebně nevyhovující s degradací betonové frakce a s výskytem průsaků. Celková kapacita areálu je pro sádkování ryb zcela nedostatečná. Současný stav sádek není ideální ani z odborného hlediska vzhledem k praktické výuce žáků rybářské školy. Dalším důvodem realizace jsou také probíhající přípravy záměru „Revitalizace přírodní památky rybníka Velký Potočný“ (majetek Agentury ochrany přírody a krajiny). Během realizace tohoto záměru v letech 2027–2028 bude nutné hledat náhradní řešení pro sádkování ryb. Zkapacitnění sádek Čejetice v roce 2027 umožní tento problém zčásti řešit.

Projekt zahrnuje nezbytné opravy vybraných nevyhovujících nádrží, zkapacitnění sádek o 4 další nádrže, úpravu nátoků a odtoků opravovaných a nových nádrží, úpravu zpevněných ploch – cest pro průjezd nákladních aut a v neposlední řadě výměnu starého oplocení sádeckého areálu včetně dvou příjezdových bran.

Celkové výdaje projektu činí 38 215 760,40 Kč, z toho celkové způsobilé výdaje 37 665 760,48. Kofinancování činí 50 % ze způsobilých výdajů, tedy 18 832 880,24 Kč a předfinancování 18 832 880,24 Kč. Nezpůsobilé výdaje činí 549 999,92 Kč, jedná se o výdaje, které vyplývají ze stavební projektové dokumentace.

OŠMT doporučuje schválit kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje. Uvedená organizace je součástí veřejného vzdělávacího systému a u předloženého projektu se nejedná o veřejnou podporu.

OŠMT prověřil v souladu s čl. 3 směrnice SM/115/ZK možnou míru zapojení vlastních zdrojů organizace.

Finanční nároky a krytí: Celkové požadované prostředky z rozpočtu JčK (ORJ 20) činí 38 215 760,40 Kč, z toho kofinancování činí 18 832 880,24 Kč, předfinancování 18 832 880,24 Kč a financování nezpůsobilých výdajů činí 549 999,92 Kč.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Michaela Kleinová Pešková (OEKO):  Souhlasím – Prostředky na projekt nejsou součástí schváleného SVR 2027–28 a budou v případě schválení součástí návrhu rozpočtu na rok 2027 a příp. i SVR 2028-–9 vč. příjmů.

Návrh projednán (stanoviska): RK dne 4. 6. 2026, č. usn.: 764/2026/RK-40, VVVZ dne 9. 6. 2026

PŘÍLOHY:

Formulář EP (ZK260618_195_Př1_Formulář projektu_KŠH sádky.xlsx)

Žádost organizace (ZK260618_195_Př2_Žádost_KŠH_sádky.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OŠMT – Ing. Hana Šímová

Termín kontroly: 31.12.2026

Termín splnění: 31.12.2026